附件8

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第12号整改任务验收销号公示

一、整改任务

道路扬尘污染依然多见。下沉督察期间沿途发现多处公路施工“六个百分之百”不到位，道路积尘严重，车辆过后尘土飞扬。尧都区土门镇526县道两侧有多个停车场地面未硬化，车辆进出扬尘滚滚，管控措施不力。洪乔线、S342台乡线、罗克线道路损毁严重，大型运输车辆过往频繁，扬尘严重。

二、整改目标

严格落实降尘考核要求，针对性开展扬尘治理，有效解决道路扬尘，加强机动车污染管控，达到车辆载运散装物料封盖严密、车箱内无遗留散装物料。

三、整改措施

- 1、交通部门牵头，开展县乡道路路域环境综合整治工作，按照“政府主导、属地管理、部门联动、协调推进、综合治理、标本兼治”的原则，每周不少于2次，集中整治公路环境卫生及扬尘遗撒、超限超载、建筑工地扬尘管控落实不到位等违法违规行为。加快道路沿线门店、厂矿企业院落、平交道口等未硬化区域的硬化、绿化工作，加快推进过村镇路段公路与门店的隔离并实行门前“五包”。同时建立长效机制，加强企业集聚区周边道路的清扫保洁,推行机械清扫,硬化裸露地面,修补破损路面；加大公路的清扫保洁力度，对全市县乡公路开展每日一次清扫保洁，重点路段每日三次。对重点路段推行吸尘式机械清扫作业,增加保洁频次,重污染路段洒水抑尘,对公路沿线的设施进行清洗,及时清理公路两侧的垃圾杂物,对路面出现的翻浆、坑槽、车辙等病害要及时处治,有效减少路面病害导致车辆颠簸、倾覆等造成的抛洒扬尘污染，提高公路通行能力

- 2、公路部门牵头，根据交通量、交通组成、车辆抛洒程度及所在区域，将全市国、省干线公路污染等级划分为三类，一类路段清扫、洒水全部实行机械化，每天清扫频次为2-3次，洒水频次为4-5次；二类路段每天清扫频次为2次，洒水频次为2次；三类路段每天清扫频次为1次；实行网格化管理，建立健全长效机制，抓好工作落实，及时处治路面坑槽、车辙、沉陷、翻浆、裂缝等病害，不断提高公路通行能力，有效控制公路二次扬尘。

- 3、市、县两级公安交警部门组建“环境安全监察专班”，开展机动车扬尘污染治理工作；在市区规划区“一城三区”外围道路实施货车绿色运输。

- 4、蒲县加快推进洪乔线、罗克线翻修进度，2022年8月底前完成翻修，并加大道路清扫、洒水频次，有效降低扬尘；

- 四、整改完成情况

- 通过督查使施工工地严格落实“六个百分百”，制定了《环境卫生大整治、道路大清洁实施方案》，并加大养护清扫频次。县城主次干道的洒水除尘按照3台洒水车、2台抑尘车夏季每天不低于8次，冬季不低于4次，进行1次地喷清洗，3次湿扫作业，2次喷雾降尘和2次洒水降尘作业。。

- 我县公路部门深入开展道路路域环境综合整治工作，累计清扫路面4300公里。清理沿线垃级630方，疏通边沟9789米。

- 一是狠抓源头管理，组织警力深入建筑工地严查运输车辆未遮盖篷布；二是强化宣传教育，采取散发宣传资料以及现场讲解等多种形式向渣土车、大货车驾驶员重点宣传遮盖不严、沿途抛洒对环境造成的危害；三是加强路面查处，对重点路段、重点时段科学安排警力，加大巡逻力度，常态化开展不按规定遮盖篷布、抛洒等违法行为的专项整治。

洪桥线已完成铺设，罗克线双层油面已铺设完成。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年4月15日至2025年4月24日）向蒲县环委办（或市直整改责任单位）反馈。

联 系 人：席欣欣

电子邮箱：pxxxg701@163.com

临汾市生态环境局蒲县分局

2025年4月15日