附件12

关于临汾市贯彻落实省生态环境保护督察

整改方案第18号整改任务验收销号公示

一、整改任务

固废污染治理措施不硬。市发改委对大宗固废综合利用进行了安排、规划了基地，但对项目作用效果及处理能力底数不清、办法不多、推动不力。市生态环境局2021年5月曾对145家煤矸石场进行了排查，对存在问题的矸石场也进行了整改，但省督察组在蒲县随机抽查3家企业，问题依然存在。

二、整改目标

大宗固废综合利用基地主要固废和企业底数清晰，推进重点项目有序建设。建立健全长效机制，推动全市现有的145座煤矸石堆场标准规范堆存，加强执法监管，杜绝非法倾倒、贮存、填埋煤矸石违法行为发生，消除环境污染隐患。

三、整改措施

- 1、加快大宗固体废弃物综合利用基地建设，对基地主要固体废弃物、重点资源综合利用企业相关情况进一步摸底核实，做到底数清晰。加大重点项目建设力度，积极跟踪问效，及时协调解决建设过程中遇到的有关问题，确保项目落地见效。

- 2、加大对辖区内现有煤矸石堆场的排查检查力度，建立整治清单，严格整治标准，高质量完成整治任务。2022年6月底前，各整治责任主体结合堆场实际情况和所在区域环境功能要求，制定科学可行的整治实施方案及煤矸石堆存计划；2022年12月底前，按照整治清单基本完成整治任务；2023年6月底前，生态环境部门对前期整治成果进行现场核查,对发现未按标准完成整治的,依法依规进行处理，并督促完成整治工作。同时，加大查处力度，严厉打击非法倾倒、贮存、填埋煤矸石违法行为，消除环境污染隐患。

- 四、整改完成情况

- 1、蒲县远景新型建材有限公司烧制黏土砖，2021年煤矸石综合利用量1823吨，2022年煤矸石综合利用量2260吨。我县卫蓝固体废物再利用有限公司正在积极探索煤矸石综合利用新途径，目前卫蓝公司煤矸石综合利用项目手续正在办理中，建成后可进一步提高我县固体废物综合利用率。

2、制定并出台《关于开展煤矿、洗（选）煤厂矸石处置“冬雷行动”的通知》（蒲环委办发〔2021〕21号），对全县煤矸石持续进行整治，进一步提升我县煤矸石填埋处置工作水平，解决煤矸石乱倒、乱堆、填埋不规范行为。

如果对该任务整改公示情况有异议，请在公示期间（2025年4月15日至2025年4月24日）向蒲县环委办（或市直整改责任单位）反馈。

联 系 人：席欣欣

电子邮箱：pxxxg701@163.com

临汾市生态环境局蒲县分局

2025年4月15日